# Taules etapa 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo del proyecto** |  | |  | | | | | |  | |
|  | **Riesgo Bajo** | | **VALORACIÓN** | | | | | | **Riesgo Alto** | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| Necesidades de personal para desarrollar el proyecto | ≤ 5 personas | |  | |  |  |  |  | ≥ 20 personas | |
| Periodo de desarrollo previsto para el proyecto | ≤1 año | |  | |  |  |  |  | ≥ 5 años | |
| Numero de departamentos funcionales afectados por el proyecto | Uno | |  | |  |  |  |  | Cinco o + | |
| Conocimiento y experiencia de las tecnologías implicadas en el proyecto por parte del equipo de desarrollo | Corta | |  | |  |  |  |  | Amplia | |
| Conocimiento y experiencia en los métodos de desarrollo y gestión para el proyecto por parte del equipo de desarrollo | Corta | |  | |  |  |  |  | amplia | |
| Grado de formalidad estructural o complejidad para definir los datos e información de salida del proyecto | Bajo | |  | |  |  |  |  | Alto | |
| Nivel de compromiso de la alta dirección en relación al proyecto | Indiferencia | |  | |  |  |  |  | Sponsorship | |
| Nivel de cambio en los procedimientos y hábitos de los usuarios finales implicado por el proyecto | Leve | |  | |  |  |  |  | Severo | |
| Impacto en la unidad de negocio en caso de plazos de desarrollo e implantación del proyecto superior a los previstos | Bajo | |  | |  |  |  |  | Alto | |
| Posibilidades de que el proyecto derive en unos costes adicionales sustanciales y/o impredecibles en la actualidad | Pocas | |  | |  |  |  |  | Muchas | |
| Probabilidad de que el sistema no funcione correctamente o no se adecue a las necesidades especificadas | Pocas | |  | |  |  |  |  | Muchas | |
| Posible de rechazo por parte de los usuarios finales del resultado del proyecto | Bajo | |  | |  |  |  |  | Alto | |
| Control de calidad previsto para el proceso de desarrollo del proyecto | Bajo | |  | |  |  |  |  | Alto | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| **TOTAL** | |  | |  | | | | | |  |

Taula 59: risc del projecte

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valor Añadido del proyecto** |  |  | | | | |  |
|  | **Bajo Valor** | **VALORACIÓN** | | | | | **Alto Valor** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejorará la coordinación de las actividades entre diferentes áreas funcionales | Autónomo |  |  |  |  |  | Permitirá nueva interacción |
| Comprimirá el tiempo de ejecución de distintas operaciones | Escasamente |  |  |  |  |  | Notablemente |
| Cambiará el modo o forma de hacer las tareas | Poco cambio |  |  |  |  |  | Mucho cambio |
| Simplificará o flexibilizará el modo de hacer las cosas | Inapreciable |  |  |  |  |  | Gran simplificación |
| Permitirá la erradicación de incertidumbre para la toma de decisiones | Sin carácter decisional |  |  |  |  |  | Con carácter decisional |
| Aumentará los volúmenes de ingreso de la nueva unidad de negocio | Pequeño aumento |  |  |  |  |  | Gran aumento |
| Potenciará la intensidad de uso de la información o conocimiento | Poco aumento |  |  |  |  |  | Mucho aumento |
| Permitirá el cambio de fuerza de trabajo por capital | Poco |  |  |  |  |  | Mucho |
| Trata de crear, obtener o mantener una ventaja a través de nueva tecnología inmadura | Bajo grado experimental |  |  |  |  |  | Alto grado experimental |
| Trata de implantar algún mecanismo de control de actividades | Mínimo |  |  |  |  |  | Máximo |
| Trata de implantar algún mecanismo de seguridad | Mínimo |  |  |  |  |  | Máximo |
| Influirá positivamente en el trabajo colaborativo | Sin influencia |  |  |  |  |  | Mayor trabajo en grupo |
| Influirá positivamente en el nivel de servicio ofrecido a los clientes | Poco |  |  |  |  |  | Mucho |
| Permitirá mejorar el uso actual de los recursos internos de la unidad de negocio | Poca mejora |  |  |  |  |  | Mucha mejora |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  | | | | |  |

Taula 60: valor afegit del projecte

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia tecnológica del proyecto** |  |  | | | | |  |
|  | **Baja Dependencia** | **VALORACIÓN** | | | | | **Alta Dependencia** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo de implantación previsto para el proyecto | ≤ 6 meses |  |  |  |  |  | ≥ 2 años |
| Tipo de proyecto | Nueva a pli-cación del SI |  |  |  |  |  | Desarrollo arquitectónico |
| Abasto del proyecto | Ampliación / mejora |  |  |  |  |  | Nuevo desarrollo |
| Requisitos tecnológicos del proyecto | Commodity |  |  |  |  |  | Nueva tecnología |
| Numero de proyectos que deben finalizarse previamente, antes de su puesta en marcha | Ningún proyecto |  |  |  |  |  | 5 o más proyectos |
| Personal especializado para la implantación del proyecto | Ninguno |  |  |  |  |  | 5 o más personas |
| Tiempo de espera o retardo necesario para poder iniciar su desarrollo y ejecución | ≤ 3 meses |  |  |  |  |  | ≥ 3 años |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  | | | | |  |

Taula 61:dependència tecnològica del projecte